Таблица 12

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Един. измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство распределительных газопроводов**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **ГАГАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** | км | **10.791** | **2.091** | **0.0** | **0.0** | **0,0** | **0,0** | **3,000** | **5,700** |
| млн. руб. | **11.795** | **2.751** | **0.0** | **0.0** | **0,0** | **0,0** | **1,560** | **7,484** |
| 1.4.1  | *Сети газораспределения к жилым домам в д. Юрино Гагаринского с.п. Гагаринского образования Смоленской области. Наружный газопровод низкого давления.* | км | **2,091** | 2,091 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | **2,751** | 2,751 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | *Газоснабжение жилых домов в д. Зикеево* | км | **3.000** |   |   |   |  |   | 3,000 |  |
| млн. руб. | **1,560** |   |   |   |  |   | 1,560  |  |
| 1.4.3 | *Газоснабжение жилых домов в д. Мармолино* | км | **1,000** |   |   |   |  |   |   | 1,000 |
| млн. руб. | **1,300** |   |   |   |  |   |   | 1,300 |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| 1.4.4 | *Газоснабжение жилых домов в д. Холопьево* | км | **1,200** |   |   |   |   |   |   | 1,200 |
| млн. руб. | **1,704** |   |   |   |   |   |   | 1,704 |
| 1.4.5 | *Газоснабжение жилых домов в д. Козлаково* | км | **1,000** |   |   |   |   |  |   | 1,000 |
| млн. руб. | **1,330** |   |   |   |   |  |   | 1.330 |
| 1.4.6 | *Газоснабжение жилых домов в д. Полозово* | км | **2,500** |   |   |  |   |   |   | 2,500 |
| млн. руб. | **3,150** |   |   |  |   |   |   | 3,150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Реконструкция систем водоснабжения**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **ГАГАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** |   |
| *Модернизация водоочистной станции* | ***ед.*** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** |
| ***млн.руб*** | **6,070** | **0,0** | **0,000** | **0,0** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6,070** |
| 2.4.1 | **Деревня Клушино** |  |
| *Модернизация водоочистной станции* | ***ед.*** | **1** |  |   |   |   |   |   |  1 |
| ***млн.руб*** | **2,950** |  |   |   |   |   |  | 2,950 |
| 2.4.2 | **Деревня Юрино** |  |
| *Модернизация водоочистной станции* | ***ед.*** | **1** |   |   |  |   |   |  | 1  |
| ***млн.руб*** | **3,120** |   |   |  |   |   |  |  3,120 |
|  |  |   |

 Приложение

 к муниципальной программе

 «Устойчивое развитие сельских

 территорий Гагаринского района

 Смоленской области» на 2019-2020 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

реализации муниципальной программы (подпрограммы) на 2019 год

«Устойчивое развитие сельских территорий Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2020 годы

(наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (млн. рублей) | Плановое значение показателя |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель**: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности путем развития инфраструктуры и стимулирования инвестиционной активности |
| **Задача**: Повышение уровня обустройства объектами инженерной инфраструктуры сельских территорий Гагаринского района |
| **Основное мероприятие**: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов в сельских поселениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области |
| 1.1 Строительство распределительных газовых сетей (тыс. руб.) | Администрации сельских поселений Гагаринского района |  | **0,000** | **0,000** | **1.560** | х | х | х |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет поселения | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство распределительных газовых сетей в сельских поселениях Гагаринского района, (км.) | х | х | х | х | х | х | **0,000** | **1.560** |
| Изготовление комплекта проектно-сметной документации, (ед.) | х | х | х | 0,000 | 0,000 | х | **0,000** | **0,000** |
| Изготовление комплекта проектно-сметной документации (тыс. руб.) |  |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** | х | х | х |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет поселения | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 Реконструкция сетей водоснабжения (тыс. руб.) | Администрации сельских поселений Гагаринского района |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** | х | х | х |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет поселения | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство/реконструкция сетей водоснабжения (км.) | х | х | х | х | х | х | **0,000** | **0,000** |
|  Изготовление комплекта проектно-сметной документации, (ед.) | х | х | х | х | х | х | **0,000** | **0,000** |
| Изготовление комплекта проектно-сметной документации, (тыс. руб.) |  |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** | x | x | x |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет поселения | 0,000 | 0,000 | 0,000 |