**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017 -2019 годы» за 2017 год.** | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия,  имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
| план на  12 месяцев | фактически освоено за  12 месяцев | процент освоения | план на 12 месяцев | факт за  12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования»*** | ***Данилова Зинаида Астерьевна*** | ***Местный бюджет*** | ***61,0*** | ***40,7*** | ***66,7*** | ***х*** | ***х*** | | ***х*** |
| 1.1 | Уборка несанкционированных свалок и вывоз мусора |  |  | 61,0 | 40,7 | 66,7 |  |  | | в мероприятиях, указанных в паспорте программы планировалась уборка трех свалок, убрано две (в связи с затруднительным подъездом к месту свалок из-за погодных условий) |

Глава муниципального образования

Покровское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области З.А.Данилова

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В.Иванова

Тел.8(48135)7-31-21