АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа   2012 года     № 21

Об утверждении графиков разработки

схем водоснабжения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить график разработки и утверждения схем водоснабжения  на территории Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

## Глава муниципального образования

## Мальцевское сельское поселение

## Гагаринского района Смоленской области                                      Л.А. Фелнер

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Мальцевского сельского поселения

## Гагаринского района Смоленской области

## от 13.08.2012 г. № 21

График разработки схемы водоснабжения

Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

| №пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения | до 01.01.2013 г. | Администрация поселения |
| 2. | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения | до 01.01.2013 г. | Администрация поселения |
| 3. | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и установление зоны ее деятельности | До 01.01.2013 г. | Администрация поселения |
| 4. | Предоставление плановых расходов для финансирования схемы водоснабжения в бюджете на 2013 г. | до 01.11.2012г. | Ст. менеджер-бухгалтер, Администрация поселения |
| 5. | Предоставление целевых показателей и необходимых данных для разработки схемы | до 01.02.2013 г. | Администрация поселения |
| 6. | Подготовка технического задания и последующее оформление на его основе конкурсной документации на проведение (конкурса, аукциона, котировочной заявки) по выбору организации-разработчика схемы водоснабжения | до 15.02.2013 г. | Ст. менеджер-бухгалтер, Администрация поселения |
| 7. | Проведение конкурсных процедур | до 01.03.2013 г. | Ст. менеджер-бухгалтер |
| 8. | Заключение муниципального контракта с разработчиком схемы водоснабжения | до 15.03.2013 г. | Администрация поселения |
| 9. | Разработка схем водоснабжения | до 01.06.2013 г. | Победитель (конкурса, аукциона, котировочной заявки) |
| 10. | Организация публичных слушаний | до 01.07.2013 г. | Администрация поселения |
| 11. | Утверждение схемы водоснабжения решение Совета депутатов Мальцевского сельского поселения | до 01.07.2013 г. | Совет депутатов Мальцевского сельского поселения |
| 12. | Размещение информации на официальном сайте Мальцевского сельского поселения и в СМИ | до 01.07.2013 г. | Администрация поселения |