| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2016 год |
| --- |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Бюджет муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 160,0 | 33,5 | 20,9 |  |  |  |
| 1. | Противопожарное опахивание | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 35,0 | 17,5 | 50 |  |  | Средства расходовались по факту. |
| 2. | Противопожарное окашивание | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 9,0 |  |  |  |  | Не было необходимости |
| 3. | Приобретение ранцевых огнетушителей | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 100 | х | х | х |
| 4. | Копка и чистка пожарных водоемов | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 100,0 |  |  |  |  | В связи с погодными условиями |

Глава муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

20 февраля 2017 года

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2016 год Устойчивое развитие сельской территории Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (наименование муниципальной программы) № п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя Исполнитель (фамилия, имя, отчество) Источник финансирова-ния (расшифровать) Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) Значение показателя Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) план на 12 месяцев фактически освоено за 12 месяцев процент освоения плановое на 12 месяцев фактическое за 12 месяцев 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Устойчивое развитие сельской территории Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) Бюджет муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 552,0 549,0 99,5 Средства расходовались по факту. 1. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории под размещение газопровода низкого давления по д. Ветцы, ул. Мира д. Мальцево Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) Местный бюджет 100,0 99,0 99 х х х 2. Оплата государственных экспертиз для строительства газопровода низкого давления по д. Ветцы, ул. Мира д. Мальцево Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) Местный бюджет 252,0 252,0 100 х х х 3. Разработка проектно-сметной документации для строительства газопровода низкого давления по д. Ветцы, ул. Мира д. Мальцево Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) Местный бюджет 200,0 198,0 99 х х х Глава муниципального образования Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области Л.А. Фелнер Старший менеджер – бухгалтер О.В. Парфенова 20 февраля 2017 года СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2016 год |
| --- |
| «Охрана окружающей среды муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охрана окружающей среды муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Бюджет муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 60,2 | 0,0 | 0 | 27 | 0 |  |
| 1. | Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0 | х | х | Были израсходованы внебюджетные средства (средства жителей) |
| 1.1 | Площадка для ТБО (шт.) | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | х | х | х | 3 | 0 |  |
| 2. | Содержание и ремонт контейнерных площадок для сбора ТБО | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0 | х | х | Не было необходимости |
| 2.1 | Площадка для ТБО (шт.) | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | х | х | х | 1 | 0 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок (шт) | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0 | х | х | Уборка несанкционированных свалок произведена за счет статьи «Благоустройство» |
| 3.1 | Несанкционированные свалки (шт) | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | х | х | х | 3 | 0 |  |
| 4 | Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 0,2 | 0,0 | 0 | х | х |  |
| 4.1 | Лампа ртутьсодержащая (шт) | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | х | х | х | 20 | 0 | Не собрано достаточное количество |

Глава муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

20  февраля 2017 года

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2016 год |
| --- |
| Развитие и поддержка малого предпринимательства в муниципальном образовании Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие и поддержка малого предпринимательства в муниципальном образовании Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Бюджет муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |  |
| 1. | Проведение "круглых столов", семинаров конференций, в проведении ярмарок с участием представителей субъектов малого предпринимательства и органа местного самоуправления муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 100 | х | х | х |

Глава муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

20 февраля 2017 года

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2016 год |
| --- |
| Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселение Гагаринского района Смоленской области |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселение Гагаринского района Смоленской области | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Бюджет муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 4,5 | 4,5 | 100 |  |  |  |
| 1. | Обеспечить техническими средствами защиты критически важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, места массового пребывания людей (средства оповещения) | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 100 | х | х | х |
| 2 | Выпуск буклетов, памяток, плакатов, иной печатной продукции антитеррористической направленности | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100 | х | х | х |

Глава муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

20 февраля 2017 г.

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2016 год |
| --- |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения района Смоленской области |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Бюджет муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 150,0 | 53,9 | 35,9 |  |  |  |
| 1. | Зимнее содержание дорог | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 75,0 | 53,9 | 71,9 | х | х | Средства расходовались по мере выпадения снега |
| 2 | Летнее содержание дорог | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 75,0 | 0,0 |  | х | х | Средства расходовались по программе за счет акцизов (дорожный фонд) |

Глава муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

20 февраля 2017 год

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2016 год |
| --- |
| Совершенствование и развитие дорог местного значения расположенных на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совершенствование и развитие дорог местного значения расположенных на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Бюджет муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 344,0 | 255,4 | 74,2 |  |  | Ремонт дорог планировался за счет средств дорожного фонда, не освоены средства дорожного фонда поступившие в 4 квартале 2016 года связи с сезонностью ремонтных работ |
| 1. | Ремонт улично-дорожной сети д. Величково | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 169,0 | 156,0 | 92,3 | х | х | Средства по акцизам поступили поздно |
| 2. | Ремонт улично-дорожной сети д. Самково | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 15,0 |  |  | х | х | Средства по акцизам поступили поздно |
| 3. | Ремонт улично-дорожной сети д. Будаево | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 15,0 |  |  | х | х | Средства по акцизам поступили поздно |
| 4. | Ремонт улично-дорожной сети д. Мальцево | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 130,0 | 99,4 | 76,5 | х | х | Средства по акцизам поступили поздно |
| 5. | Ремонт улично-дорожной сети п.Батюшково | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 15,0 |  |  | х | х | Средства по акцизам поступили поздно |

Глава муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

20 февраля 2017 год

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2016 год |
| --- |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Бюджет муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 301,0 | 299,4 | 99,5 |  |  |  |
| 1. | Ремонт и утепление крыши здания | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 300,0 | 299,4 | 99,8 | х | х | х |
| 2. | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала и жителей МО | Администрация Мальцевского с.п. (согласно паспорта программы) | Местный бюджет | 1,0 |  |  | х | х | х |

Глава муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

20 февраля  2017 года