

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГО-ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 20 » ноября 2017 года №51

**Об утверждении муниципальной программы « Развитие дорожно- транспортного комплекса на территории муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018 - 2020 годы»**

В целях реализации в границах поселения федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864 (ред. от 11.10.2016г.),, обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий законности их прав на безопасные условия движения на дорогах в Серго-Ивановском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области и в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196 - ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) «О безопасности дорожного движения» », ст. 179.4 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998г. №145-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.), Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Положением о муниципальном дорожном фонде Серго-Ивановского сельского поселения, утвержденным Советом депутатов от 11.11.2013г. №21, Администрация Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление от 26.12.2016г. №88 «Об утверждении муниципальной программы « Развитие дорожно- транспортного комплекса на территории муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2017 - 2019 годы» считать утратившим силу с 01.01.2018г.

2 .Утвердить муниципальную Программу « Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Серго-Ивановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2018-2020гг»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области www.rodinagagarina.ru в сети Интернет

Глава муниципального образования

Серго-Ивановское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области  **А.С. Павлов**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

Серго-Ивановское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области

от «20» ноября 2017 г. № 51

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса на**

**территории муниципального образования Серго-Ивановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2018-2020 годы»**

2017

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Серго-Ивановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2018 - 2020 годы» |
| Основание для разработки  программы | - Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 03.07.2016г.)  - Статья 179.4 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998г. №145-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.)  - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  - Устав муниципального образования Серго-Ивановское сельское поселение, утвержденный Решением от 28 октября 2005г.№12 (в редакции решений Совета депутатов Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (от 12.05.2006 №27, от 20.01.2007 №1, от 26.05.2007 №11, от 17.12.2007 №26, от 12.08.2008 №23, от 19.01.2009 №1, от 31.07.2009 №36, от 14.10.2009 №42, от 18.06.2010 №21,от 30.04.2011 №9, от 20.01.2012 №4, от 22.04.2013 №9, от 15.01.2014 №1, от 27.01.2015 №2, от 11.04.2016 №12, от 15.05.2017 №10 )  - Положение о дорожном фонде от 11.11.2013г. №21 |
| Заказчик и разработчик  программы | Администрация Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Цели и задачи программы | - сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП);  - сокращение количества ДТП и пострадавших в них;  - формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах;  - повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  - развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области;  - совершенствование системы организации дорожного движения и создание основ для повышения престижности проживания на территории муниципального образования Серго-Ивановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области |
| Целевые показатели  программы | -сокращение к 2018 году количества погибших в результате ДТП;  -сокращение количества ДТП на улично-дорожной сети Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Сроки реализации  программы | 2018-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма 1** муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Серго-Ивановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области »  **Подпрограмма 2** муниципальной программы «Совершенствование развития автодорог местного значения расположенных на территории муниципального образования» |
| Исполнители  мероприятий программы | Администрация Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Объемы и источники  финансирования | Источниками финансирования Программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются:  -бюджетные ассигнования дорожного фонда Смоленской области;  - средства бюджета муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.  Объем финансирования Программы составляет 1259,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 385,5 тыс. рублей;  в 2019 году – 426,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 447,4 тыс. рублей |
| Органы, осуществляющие контроль за реализацией Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет разработчик Программы, а также государственные органы в соответствии с федеральным и областным законодательством |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программно-целевым методом**

Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, целесообразность и необходимость их решения программно-целевым методом освещена в подпрограммах, включенных в состав Программы:

1 подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Серго-Ивановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области»;

2 подпрограмма «Совершенствование развития автодорог местного значения расположенных на территории муниципального образования»

Развитая дорожная сеть считается одним из основных факторов экономического развития государства.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Гагаринского района и условия жизни населения.

Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, являющейся одной из важнейших составляющих государственной политики в сфере транспорта, возможно при создании финансовой и материально-технической базы.

На начало 2018 года общая протяженность автодорог в Серго-Ивановском сельском поселении составляет 12,58 км. Применение программно-целевого метода позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и безопасности дорожного движения в Серго-Ивановском сельском поселение Гагаринском районе Смоленской области в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

**2. Цели, задачи и целевые показатели Программы**

Целями Программы являются улучшение состояния улично-дорожных сетей и следствие этого сокращение количества ДТП, количества пострадавших в них.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1) Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

- Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения на дорогах участников дорожного движения разных возрастных категорий;

2) Повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:

- Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (баннеры, плакаты, памятки, буклеты, вымпелы и т.п.);

3) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения по деревням Серго-Ивановского сельского поселения;

4) Проведение работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог местного значения на территории сельских населенных пунктов поселения;

5) Проведение работ по инвентаризации, паспортизации, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения:

- Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения.

Срок реализации Программы – 2018-2020 годы.

**3. Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Источниками финансирования Программы являются бюджетные ассигнования дорожного фонда Смоленской области и средства бюджета муниципального образования Серго-Ивановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, которые будут использоваться по одному направлению - на реализацию мероприятий Программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета Депутатов о бюджете муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов.

Прогнозный объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, оценивается в сумме 1259,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 385,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 426,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 447,4 тыс. рублей

Объемы финансирования конкретных программных мероприятий указаны в приложениях к подпрограммам. Программные мероприятия распределены по задачам Программы.

**5. Механизм реализации Программы**

Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания.

Заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, дорожным фондом Смоленской области.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов, договоров на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также приобретение необходимых материалов, проведение конкурсов по обеспечению безопасности дорожного движения.

Заказчик Программы участвует в распределении объемов финансирования, указанных в приложениях   подпрограмм, по объектам строительства, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях реализации Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН-ГРАФИК**  **реализации муниципальной программы на 2018 год** | | | | | |
| «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Серго-Ивановского сельское поселения  Гагаринского района Смоленской области на 2018-2020 годы» | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель | Источник финансирования (расшифровать по бюджетам) | Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей) | Плановое значение показателя |
| на 12 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Подпрограмма I «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринский района Смоленской области на 2018-2020 годы»** | | | | | | |  | **Задача 1.** Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  | х | х | | 1.1 | **мероприятие:** Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения на дорогах участников дорожного движения разных возрастных категорий | Администрация  поселения |  | х | х | |  | **Задача 2.** Повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  | |  | **Задача 3:** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | | 1.2 | **мероприятие:** Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения по деревням Серго-Ивановского сельского поселения | Администрация  поселения | Средства бюджета | 50 | по смете расходов | | **Подпрограмма II «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2020 годы»** | | | | | | |  | **Задача 1:** Проведение работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог местного значения на территории сельских населенных пунктов поселения. | Администрация  поселения |  |  |  | |  | **Задача 2:** Проведение работ по инвентаризации, паспортизации, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения |  |  |  |  | |  | **мероприятие:** Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения | Администрация  поселения | Дорожный  фонд |  |  | | 2.1 | 1 Ремонт  улично-дорожной сети | Администрация  поселения | Дорожный  фонд | 335,5 | по смете расходов | | | | | | |
|  | | | | | |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие дорожно-транспортного комплекса

на территории муниципального образования

Серго-Ивановского сельское поселение Гагаринского

района Смоленской области на 2018 - 2020годы»

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Источник финансирова-ния |
| Всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | | | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | 9 |
| **Подпрограмма I «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринский района Смоленской области на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения на дорогах участников дорожного движения разных возрастных категорий | 2018-2020 | Администрация поселения, филиал библиотеки,  основная школа | - | - | - | | - | | |  |
| Задача 2. Повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (баннеры, плакаты, памятки, буклеты, вымпелы и т.п.) для детских садов и общеобразовательных учреждений | 2018-2020 | Администрация поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Бюджет  Серго-Ивановского с/п |
| Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения по деревням Серго-Ивановского сельского поселения | 2018-2020 | Администрация поселения | 150 | 50 | 50 | | 50 | | | Бюджет  Серго-Ивановского с/п |
|  | **ВСЕГО по подпрограмме:** |  |  | **150** | **50** | **50** | | | **50** | |  |
| **Подпрограмма II «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Проведение работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог местного значения на территории сельских населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 Ремонт  улично-дорожной сети | 2018-2020 годы | Администрация поселения | 1109,0 | 335,5 | 376,1 | | | 397,4 | | Бюджетные  ассигнования дорожного фонда и местного бюджета |
| Задача 2. Проведение работ по инвентаризации, паспортизации, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения | 2018-2020 годы | Администрация поселения | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |  |
|  | **ВСЕГО по подпрограмме:** |  |  | 1109,0 | 335,5 | 376,1 | | | 397,4 | |  |
|  | **ВСЕГО по программе :** |  |  | **1259,0** | **385,5** | **426,1** | | | **447,4** | |  |