АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2017       № 1902

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Гагаринского городского поселения

Гагаринского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

В соответствии  со  ст. 179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  Уставом  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 №1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы (прилагается).

2. Настоящее     постановление    разместить    на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и опубликовать в газете «Гжатский вестник».

3. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Жигалова А.А.

Глава муниципального образования

«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района  Смоленской области» на 2018-2022 годы

Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от __23.11.2017__ № _1902_

(в редакции постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от __27.03.2018__ № _456_ )

(в редакции постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от __01.08.2018__ № _1175_ )

(в редакции постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от __06.09.2018__ № _1371_ )

Паспорт

муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

| Ответственный исполнитель программы | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; граждане; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации; |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | не имеется |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области; |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области; 2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области. |
| Целевые показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 43; 2. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования- 1; |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование программы на 2018 – 2022 годы составит 13532,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Областного бюджета – 12528,9 тыс.рублей, том числе: 2018 г. – 12528,9 тыс.рублей, 2019 г. - 0 тыс.рублей, 2021 г. - 0 тыс.рублей, 2022 г. - 0 тыс.рублей, Городского бюджета - 1003,9 тыс.рублей, в том числе: 2018 г. - 1001,3 тыс.рублей, 2019 г. - 1,300 тыс.рублей, 2020 г. - 1,300 тыс.рублей, 2021 г. - 0 тыс.рублей, 2022 г. - 0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Приведение в нормативное состояние дворовых территорий муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями. 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями. |

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами

стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами,

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям,

прилегающим к многоквартирным домам.

Общественное место — территория или пространство потенциального местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских

правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где

правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан

ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм.

Заинтересованные лица – собственники помещений в

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей

благоустройству.

Управляющая организация – организация (УК, ТСЖ, и т.д.),

управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах

дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном

уровне для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского района Смоленской области» на 2017-2022 годы, организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов  местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных заинтересованных лиц.

Элементы благоустройства дворовой территории – декоративные,

планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные

виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы,

информационные конструкции, некапитальные нестационарные сооружения,

используемые как составные части благоустройства, а также система

организации пользователей дворовой территории.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых

территорий на 2018-2022 годы:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий – перечень работ на 2018-2022 годы:

а) оборудование детских площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) обустройство тротуаров, пешеходных дорожек.

перечень объектов по благоустройству общественных мест:

- благоустройство муниципальных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории)

Формирование современной городской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического

состояния дворовой территории; общественных территорий.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территорий муниципального  образования  Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города.

Природно-климатические условия муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на которых планируется благоустройство в 2018 -2022 годах, формируется с учетом мнения заинтересованных лиц (приложение № 3).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Гагарин, а также общественных территорий, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

При реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области» будет  предусматриваться обеспечение мероприятий по созданию комфортного проживания людей с ограниченными возможностями.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

Выбор приоритетов программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы определен Государственным приоритетным  проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10), Постановлением Правительства РФ от 30.11.2016 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».

Основной целью муниципальной программы является :

- повышение качества и комфорта городской среды на территории  муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;

2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов,  набережных и т.д. ) муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Целевыми показателями являются:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во благоустроенных придомовых территорий | Ед. | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 2 | Кол-во благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | - | - | - | - |

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1.Приведение в нормативное состояние  дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.

2.   Благоустройство муниципальных территорий общего пользования муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.

3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы на 2018 – 2022 годы составит  13532,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Областного  бюджета – 12528,9 тыс.рублей,

том числе:

2018 г.  – 12528,9  тыс.рублей,

2019 г.   - 0 тыс.рублей,

2021 г.  -  0 тыс.рублей,

2022 г.  -  0 тыс.рублей,

Городского  бюджета  - 1003,9 тыс. рублей, в том числе:

2018 г.  - 1001,3 тыс.рублей,

2019 г.  - 1,300 тыс.рублей,

2020 г.  - 1,300 тыс.рублей,

2021 г.  -  0 тыс.рублей,

2022 г.  -  0 тыс.рублей

Приложение №1

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения, г. | Исполнители Программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |
|  | Цель Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. | 2018-2022 | Управление по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | 1002,4 | 1000,8 | 0,8 | 0,8 |  |  | - |  |  | - |  | бюджет Гагаринского городского поселения |
|  |  |  |  | 10528,9 | 10528,9 | - | - |  |  | - |  |  | - |  | областной бюджет |
|  | Адресный перечень на 2018 год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ул. Бахтина, д.7, д.9, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ул. Гагарина, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ул. Красноармейская, д. 59-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ул. Мира д. 12, 8, 6, 10, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | проезд МСО д.1, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пер. Хвойный, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | пер.Молодежный, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию: |  |  | 11531,3 | 11529,7 | 0,8 | 0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д. ) муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство парка культуры и отдыха им. Солнцева (ПКО им. Солнцева) | 2018-2022 |  | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |  |  | - |  | бюджет Гагаринского городского поселения |  |
|  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - |  |  |  | - |  | областной бюджет |  |
|  | Итого по основному мероприятию: |  |  | 2001,5 | 2000,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 13532,8 | 13530,2 | 1,3 | 1,3 | - |  |  |  | - |  |  |  |

Приложение № 2

| ПЛАН-ГРАФИК реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. | Управление СиЖКХ | бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области | 0,00 | 500,5 | 1000,8 | х | х | х |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 6528,9 | 10528,9 | х | х | х |
|  | Целевые показатели: кол-во благоустроенных придомовых территорий. |  |  |  |  |  | - | 5 | 9 |
|  | Итого по задаче 1: |  |  | 0 | 7029,4 | 11529,7 | х | х | 9 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д. ) муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие : Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство парка культуры и отдыха им. Солнцева (ПКО им. Солнцева) | Управление СиЖКХ | бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области | 0 | 0,3 | 0,5 | х | х | х |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 1000,0 | 2000,0 | х | х | х |
|  | Целевые показатели: кол-во благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  | - | - | 1 |
|  | Итого по задаче 2: |  |  | 0 | 1000,3 | 2000,5 | х | х | 1 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1000,3 | 2000,5 | х | х | 10 |

ПОРЯДОК И СРОКИ

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением «О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области», утвержденным решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 30.04.2009 года №45,  в целях представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022  годы (далее – муниципальная программа).

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

1.4. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.

2. Формы участия граждан в обсуждении

2.1. Заявки представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу, подаются в письменной форме  или в форме электронного обращения, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Порядок  и сроки внесения гражданами  предложений

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу  принимаются до 01 сентября 2017 года.

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу принимаются от представителей  указанной дворовой территории. Одновременно с предложениями представляется протокол общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания, сооружения, образующих дворовую территорию, содержащий в том числе следующую информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- условие о включении/невключении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения.

3.3. Предложения принимаются Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в рабочие дни с 8.00 часов до 17.30 часов (перерыв с 12.30 ч. до 14.00 ч) по адресу: Смоленская область г. Гагарин, ул. Советская, дом 8 ,1-й этаж, кабинет № 108,  или на

e-mail:  tpgdek@mail.ru.

Телефон для справок: 8(48135) 3-46-60.

- Порядок рассмотрения предложений граждан

4.1. Для обобщения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу распоряжением Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области создается общественная комиссия, в состав которой включаются представители Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Общественного совета, политических партий и движений.

4.2. Предложения граждан, поступающие в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4.4. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  о включении дворовой территории в муниципальную программу, общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших предложений;

- количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения;

- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;

- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.

4.5.  На основании заключения, представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц, включаются в проект муниципальной программы или отклоняются.

4.6. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

4.7. Представителям заинтересованных лиц, уполномоченных на представления предложений по обсуждению муниципальной программы, по их просьбе, сообщается в письменной или устной форме о результатах рассмотрения их предложений.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

| № п/п | Адресный ориентир | Предложение по благоустройству | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Фамилия, имя, отчество представителя ___________________________________________

Дата и № протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  ____________________________________________________________________________

Адрес места жительства ________________________________________________________

Личная подпись и дата  _______________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись дата _____________________________________________________________________________

Протокол №

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. _____________________, ул. ___________, проводимого

в форме очно-заочного голосования

город  Гагарин                                                                                   «__» _____201_ г.

Место проведения: г. ___________________, ул. ____________

Форма проведения общего собрания – очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась «______» _____ 201_ года в __ ч. __ мин в(во) _____________________ (указать место) по адресу: г. ____________, ул. ______________.

Заочная часть собрания состоялась в период с «__» ______ 201_ г. по «___» ______ 201_ г. с ____ ч. __ мин. до __ час. __ мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «__» ______ 201_г. в __ ч. __ мин.

Дата и место подсчета голосов «___» ______ 201_ г., г. ________________, ул.________________.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений – собственники помещений (Ф.И.О. №, №, № помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанные помещения).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(для ФЛ)______________________(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия)

(для ЮЛ)__________________________(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия).

Место (адрес) хранения протокола №   от «______» _____ 201_ г. и решений собственников помещений в МКД _______________________________________________

(указать место (адрес))

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. ________________, ул. _______________,  собственники владеют ____________ кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100% голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. ________________, ул. _________________, приняли участие собственники и их представители в количестве _______ человек (согласно листам регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, Приложение к настоящему протоколу), владеющие ________кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет ________% голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

- Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

- Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

- Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.

4. Принятие решения о  включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022  годы.

- Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.

- По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений _____________________________________________________________________________.

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников помещений -____________________________________________________________________________.

- По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений _____________________________________________________________________________.

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений -_____________________________________________________________________________.

- По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом.

Предложенный состав счетной комиссии:

- _____________________________(Ф.И.О.);

- _____________________________(Ф.И.О.);

- _____________________________(Ф.И.О.).

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

- По четвертому вопросу:  Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

- Предложили: Принять решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы.

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: включить дворовую территорию в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы.

- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.

- Предложили: Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: Утвердить форму и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Предложили: Принять условие о включении/ невключении  в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: Принять условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

- По пятому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений _________________________________

(указать место).

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений _______________________________________

(указать место).

Приложение:

- Реестр собственников помещений многоквартирного дома  на __л., в 1 экз.

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.

3) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками помещений на _ л., в 1 экз.

- Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании на __ л., в 1 экз.

- Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме   на __ л., в 1 экз.

- Решения собственников помещений в многоквартирном доме на __ л.,1 в экз.

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________

(подпись)                                    (дата)

Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________

(подпись)                                    (дата)

Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  _________

(подпись)                                    (дата)

________________________(Ф.И.О.)  _________

(подпись)                                    (дата)

_______________________(Ф.И.О.)   _________

(подпись)                                       (дата)

ПОРЯДОК И СРОКИ

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественных территорий подлежащих благоустройству,  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  с Положением «О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области», утвержденным решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 30.04.2009 года №45, в целях представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественных территорий подлежащих благоустройству,  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»                 на 2018-2022 годы

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области и организации, зарегистрированные на  территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

1.3. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.

2. Формы участия граждан, организаций в обсуждении.

2.1. Заявки от граждан, организаций о включении муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в муниципальную программу, подаются в письменной форме  или в форме электронного обращения, согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3. Порядок  и сроки внесения гражданами, организациями предложений.

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан,  организаций о включении муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в муниципальную программу принимаются до 01 сентября  2018 года.

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в муниципальную программу принимаются от граждан, представителей организаций. Одновременно с предложениями предоставляется протокол общего собрания от организации, содержащий дизайн-проект.

В дизайн-проект благоустройства муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

3.3. Предложения принимаются Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в рабочие дни с 8.00 часов до 17.30 часов (перерыв с 12.30 ч. До 14.00 ч) по адресу: Смоленская область г. Гагарин, ул. Советская, дом 8 ,1-й этаж, кабинет № 108,  или на

e-mail:  tpgdek@mail.ru.

Телефон для справок: 8(48135) 3-46-60.

4.Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций

4.1. Для обобщения и оценки предложений граждан, организаций для  включения их в муниципальную программу муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству, распоряжением Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, создается общественная комиссия, в состав которой включаются представители Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Общественного совета, политических партий и движений.

4.2. Предложения граждан, организаций поступающие в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации и рассмотрению.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении их в муниципальную программу муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4.4. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, по результатам заседания общественной комиссии включаются в проект муниципальной программы.

4.5. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии.

4.6. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, направивших письменные предложения о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, им в письменной или устной форме сообщается о результатах рассмотрения их предложений.

Приложение №3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022  годы муниципальной территории общего пользования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области подлежащей благоустройству.

| № п/п | Адресный ориентир | Предложение по благоустройству | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Фамилия, имя, отчество представителя ___________________________________________

Дата и № протокола общего собрания ___________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________

Личная подпись и дата  _________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022  годы  муниципальной территории общего пользования области подлежащей благоустройству в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись дата ___________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ №

Общего собрания участников

город Гагарин                                                                                 «__» _____201_ г.

Присутствовали :

-ФИО, паспорт серия    №   , выдан   , зарегистрированный по адресу

Повестка дня

1. Рассмотреть и утвердить предложения о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»  на 2018-2022  годы  муниципальной территории общего пользования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области подлежащей благоустройству.

2. Рассмотреть и утвердить дизайн-проект благоустройства, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

1. По первому вопросу предложено:  утвердить предложения о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»  на 2018-2022 годы  муниципальной территории общего пользования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области подлежащей благоустройству.

Голосовали: «за»;     «против»;    «воздержались».

Принято решение: утвердить предложения о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022  годы  муниципальной территории общего пользования Гагаринского района Смоленской области подлежащей благоустройству.

2. По второму вопросу  предложено:  Рассмотреть и утвердить дизайн-проект благоустройства муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Голосовали: «за»;    «против»;    «воздержались».

Принято решение: Утвердить дизайн-проект благоустройства муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Председатель Общего собрания  ___________(ФИО)

Секретарь Общего собрания __________(ФИО)

Приложение № 4

Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы.

1. г. Гагарин, пер. Студенческий, д.7-а

2. г. Гагарин, ул. Красноармейская, д.54-а

3. г. Гагарин, ул. Новая, д.8,д.11

4. г.Гагарин, проезд МСО, д.2, д.1

5. г.Гагарин, ул. Строителей, д. 167

6. г.Гагарин, ул.Красноармейская, д.59-а

7. г.Гагарин, пер. Пионерский, д.16, д.12

8. г.Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д.4

9. г. Гагарин, ул.Строителей, д.157

10. г. Гагарин, ул.Строителей, д.165-а

11. г.Гагарин, ул. Заводская , д.7

12. г. Гагарин, ул.Мелиоративная, д.12,20,22,24

13.г. Гагарин, ул. Солнцева, д.18

14. г. Гагарин, ул. Бахтина, д.10

15. г. Гагарин, пер. Мелиоративный, д.6

16. г. Гагарин, ул.Строителей, д.4, д.6; ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10, д.12/2

17. г. Гагарин, ул. Гагарина, д.66

18. г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6

19. г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 15

20. г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 14, 16, 18

21. г. Гагарин, пер. Мелиоративный,  д.15

22. г. Гагарин, ул. Мира, д.12

23. г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 19

24. г. Гагарин, пер. Хвойный, д.8

25. г. Гагарин, 26 Бакинских комиссаров, д.9

26. г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 9

27. г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 11

28. г. Гагарин, ул. Гагарина, д.31

29. г. Гагарин, ул. Матросова, д.17

30. г. Гагарин, ул. Строителей, д.48

31. г. Гагарин, ул. Строителей, д.3

32. г. Гагарин, ул. Гагарина, д.11

33. г. Гагарин, ул. Матросова, д.19

34. г. Гагарин, ул. Бахтина, д.7

35. г. Гагарин, ул.Строителей, д. 14

36. г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 3, ул. Гагарина, д. 7/1

37. г. Гагарин, ул. Солнцева, д.11

38. г. Гагарин, ул.Новая, 16

39. г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.7

40. г. Гагарин, пер.Молодежный, д.9

41. г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 18а

42. г. Гагарин, пер. Юных космонавтов, д.1

43. г. Гагарин, ул.Советская, д.6

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году.

1. Парк культуры и отдыха им. Солнцева (ПКО им.Солнцева), ул. Гагарина,   г. Гагарин, Смоленская область.

Приложение № 4

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № пп. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| Перечень минимальных видов работ |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |  |
| 1 |  | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД |
| 2 |  | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 |  | Установка скамеек |
| 4 |  | Установка урн для мусора |