Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории муниципального

образования «Гагаринский район»

Смоленской области

на 2018 – 2021гг.

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2021 ГГ.

| N п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/м2 | x | x | x | x | x | x | x | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | x | x | x | x | x | x | x | 0,141 | 0,139 | 0,137 | 0,134 |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) м3/чел | x | x | x | x | x | x | x | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
|  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел | x | x | x | x | x | x | x | Н.д | Н.д | Н.д | Н.д |
|  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел | x | x | x | x | x | x | x | 1735,8 | 1735,8 | 1735,8 | 1735,8 |
|  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями , шт | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Модернизация систем освещения в муниципальных учреждениях и в администрациях сельских поселений, в том числе: | Администрации сельских поселений (по согласованию) | всего | 29,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 29,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в здании Администрации Ельнинского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  | всего | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в здании Администрации Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  | всего | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в муниципальных учреждениях, в том числе: | Администрация МО "Гагаринский район", муниципальные учреждения, Администрации сельских поселений (по согласованию) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт и утепление кровли, в том числе: | Администрация МО "Гагаринский район", муниципальные учреждения, Администрации сельских поселений (по согласованию) | всего | 1972,68 | 0 | 1972,68 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 1711,83 | 0 | 1711,83 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 128,85 | 0 | 128,85 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 132,0 | 0 | 132,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в здании Администрации Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  | всего | 132,0 | 0 | 132,0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 132,0 | 0 | 132,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в муниципальном бюджетном учреждении образования «Токаревская средняя школа» |  | всего | 1840,68 | 0 | 1840,678 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1711,83 | 0 | 1711,83 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 128,85 | 0 | 128,85 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  | всего | 2001,68 | 29,0 | 1972,68 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  | областной бюджет | 1711,83 | 0 | 1711,83 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 128,85 | 0 | 128,85 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 161,0 | 29,0 | 132,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| . | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/кв. м в год) | x | x | x | x | x | x |  | 0,2 | 0,195 | 0,192 | 0,19 |
| . | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел. в год) | x | x | x | x | x | x |  | 38,3 | 38,2 | 38,1 | 38,0 |
| . | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел. в год) | x | x | x | x | x | x |  | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,6 |
| . | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (кВт.ч/кв. м в год) | x | x | x | x | x | x |  | 49,5 | 49,3 | 49,1 | 49,0 |
| . | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м/чел. в год) | x | x | x | x | x | x |  | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. |
| . | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел. в год) | x | x | x | x | x | x |  | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. |
| . | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов вмногоквар- тирных домах (т у.т./кв. м в год) | x | x | x | x | x | x |  | 0,078 | 0,077 | 0,076 | 0,076 |
| . | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения жилищного фонда | ООО "Управляющая компания", УК ООО "Наш дом", ООО "Кармановское ЖЭУ". ООО «Стройизоляция» | всего | 874,66 | 93,460 | 260,4 | 260,4 | 260,4 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 874,66 | 93,460 | 260,4 | 260,4 | 260,4 |  |  |  |  |
| 2.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при строительстве, реконструкции, модернизации и эксплуатации жилищного фонда | УК ООО "Наш дом" | всего | 11397,98 | 1819,52 | 3192,82 | 3192,82 | 3192,82 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 11397,98 | 1819,52 | 3192,82 | 3192,82 | 3192,82 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  | всего | 12272,64 | 1912,98 | 3453,22 | 3453,22 | 3453,22 | x | x | x | x |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 12272,64 | 1912,98 | 3453,22 | 3453,22 | 3453,22 |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми котельными (тут/Гкал) | x | x | x | x | x | x | x | 0,151 | 0,15 | 0,148 | 0,146 |
|  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%) | x | x | x | x | x | x | x | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,1 |
|  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%) | x | x | x | x | x | x | x | 17,0 | 16,8 | 16,7 | 16,6 |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), кВт*ч/м3 | x | x | x | x | x | x | x | 1,78 | 1,77 | 1,76 | 1,75 |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м), кВт*ч/м3 | x | x | x | x | x | x | x | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 |
| 3.1 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды, в том числе: | Организации коммунального хозяйства (по согласованию) | всего | 3900,0 | 0 | 0 | 2900,0 | 1000,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 3900,0 | 0 | 0 | 2900,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода для перевода котельной Столбовского водозабора на газовое топливо | МУП "Горводоканал"" | всего | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Установка газового котла для отопления зданий Столбовскогоо водозабора | МУП "Горводоканал"" | всего | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | Выполнение проекта перевода котельной Столбовского водозабора с дизельного топлива на газ | МУП "Горводоканал"" | всего | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой припередаче (транспортировке) воды в том числе: | МУП "Горводоканал"" | всего | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих насосов на станции 2 подъема Центрального и Верхнее - Гжатского водозабора | МУП "Горводоканал"" | всего | 3000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 3000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция насосной станции 2 подъема Столбовского водозабора с внедрением энергоэффективного оборудования (замена насосов на энергоэффективные со встроенным частотным регулированием) | МУП "Горводоканал"" | всего | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче, в том числе: | Организации коммунального хозяйства (по согласованию) | всего | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
|  | замена ветхих сетей водоснабжения на полиэтиленовые трубы | МУП "Горводоканал" | всего | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| 3.4. | Модернизация систем освещения организациями коммунального комплекса, в том числе: | Организации коммунального хозяйства (по согласованию) | всего | 120,04 | 115,0 | 5,04 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 120,04 | 115,0 | 5,04 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | замена ламп ДРЛ на светодиодные | МУП "Горводоканал" | всего | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | замена ламп ДРЛ на светодиодные | МУП "Коммунальщик" | всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | замена люминесцентных ламп на светодиодные | МУП «ПЖРТ» | всего | 5,04 | 0 | 5,04 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 5,04 | 0 | 5,04 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.5. | Установка приборов учета в системах коммунальной инфраструктуры, в том числе: | Организации коммунального хозяйства (по согласованию) | всего | 1104,0 | 1104,0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 1104,0 | 1104,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | замена узлов учета поднимаемой воды | МУП "Горводоканал" | всего | 1104,0 | 1104,0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 1104,0 | 1104,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.6. | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при водоотведении, в том числе: | Организации коммунального хозяйства (по согласованию) | всего | 4442,0 | 2221,0 | 2221,0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 4442,0 | 2221,0 | 2221,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | реконструкция КНС1 с заменой насосов на энергоэффективные погружные насосы со встроенным частотным регулированием | МУП "Горводоканал" | всего | 1442,0 | 721,0 | 721,0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 1442,0 | 721,0 | 721,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | замена аэронтеков на очистных сооружениях | МУП "Горводоканал" | всего | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0 |  | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3 |  | всего | 26566,04 | 7440,0 | 6226,04 | 6900,0 | 6000,0 | x | x | x | x |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 26566,04 | 7440,0 | 6226,04 | 6900,0 | 6000,0 |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте |  |  |
| 4.1. | Поддержание автомобильного парка в технически исправном состоянии | МУП «Коммунальщик» | всего | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 4 | Администрации сельских поселений, МУП «Коммунальщик» | всего | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения |
|  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВт.ч/кв. м в год) | x | x | x | x | x | x | x | 5,85 | 5,8 | 5,75 | 5,72 |
| 5.1 | Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Ельнинском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Ельнинского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.2 | Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Кармановском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 19,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 19,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.3 | Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Токаревском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 48,4 | 28,6 | 19,8 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 48,4 | 28,6 | 19,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.4 | Замена светильников и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Акатовском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 21,6 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 21,6 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.5 | Установка приборов учета электрической энергии для уличного освещения в Акатовском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 250,9 | 100,9 | 90,0 | 60,0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 250,9 | 100,9 | 90,0 | 60,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.6 | Замена светильников и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Ашковском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 228,145 | 196,54 | 0 | 15,8 | 15,8 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 228,145 | 196,54 | 0 | 15,8 | 15,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.7 | Установка приборов учета электрической энергии для уличного освещения в Ашковском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 224,3 | 0 | 120,0 | 75,8 | 28,5 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 224,3 | 0 | 120,0 | 75,8 | 28,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.8 | Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Покровском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.9 | Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Самуйловском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Самуйловского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 527,1 | 302,1 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 527,1 | 302,1 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.10 | Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодны в Гагаринском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.11. | Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Мальцевском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 77,0 | 45,0 | 17,2 | 4,8 | 10,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 77,0 | 45,0 | 17,2 | 4,8 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.12. | Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Баскаковском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Баскаковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 85,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 85,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.13. | Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Пречистенском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Пречистенского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 39,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 39,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.14. | Замена светильников и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Потаповском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Потаповского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 140,0 | 60,0 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 140,0 | 60,0 | 60,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.15. | Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Серго-Ивановском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | Администрация Баскаковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 190,5 | 38,0 | 63,5 | 89,0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 190,5 | 38,0 | 63,5 | 89,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.16. | Замена светильников и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Родомановском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области. | Администрация Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 70 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 70 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.17 | Замена светильников и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Николском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области. | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | всего | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 5 |  | всего | 2309,145 | 914,545 | 593,3 | 487,2 | 314,1 | x | x | x | x |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2319,145 | 914,545 | 593,3 | 487,2 | 314,1 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Всего по Программе | всего | 43184,505 | 10331,525 | 12245,24 | 10840,42 | 9767,32 | x | x | x | x |
|  | областной бюджет | 1711,83 | 0 | 1711,83 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет района | 128,85 | 0 | 128,85 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2470,145 | 943,545 | 725,3 | 487,2 | 314,1 |  |  |  |  |
|  | иные источники | 38873,68 | 9387,98 | 9679,26 | 10353,22 | 9453,22 |  |  |  |  |