АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЯ
от ___12.05.2026____№_156-р_

	Об утверждении Плана подготовки муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 годов


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях подготовки муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 годов: 
1. Утвердить План подготовки муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области в сети Интернет.  
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на  первого заместителя Главы муниципального образования  «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области.
Временно исполняющий полномочия

Главы муниципального образования

«Гагаринский муниципальный округ» 

Смоленской области                                                                                А. Ю. Пузиков
Приложение № 1

к распоряжению 

Администрации
 муниципального образования

«Гагаринский муниципальный округ» 

Смоленской области

от ___12.05.2026____№_156-р_

План подготовки 
муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 годов 

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов 
	№п\п
	Наименование 
	Описание 
	Примечание 

	1.1
	Начало отопительного периода 

	
	2023-2024
	02.10.2023
	

	
	2024-2025
	01.10.2023
	

	
	2025-2026
	29.09.2025
	

	1.2. 
	Завершение отопительного периода 

	
	2023-2024
	27.04.2023
	

	
	2024-2025
	23.04.2024
	

	
	2025-2026
	05.05.2026
	

	1.3.
	Продолжительность отопительного периода 

	
	2023-2024
	209
	

	
	2024-2025
	204
	

	
	2025-2026
	219
	

	1.4.
	Технологические нарушения по внешним причинам 

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	1.5.
	Технологические причины по внутренним причинам 

	
	2023-2024
	нет 
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	1.6.
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях

	
	2023-2024
	Нет 
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	1.7. 
	Аварийные ситуации 

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	1.8. 
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования 

	
	2023-2024
	В штатном режиме
	

	
	2024-2025
	В штатном режиме
	

	
	2025-2026
	В штатном режиме
	


2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

	№п\п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	2.1.
	Актуализация Порядка (Плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальных округах (с опубликованием в сети интернет в течение 5 рабочих дней)
	до 15.02.2026
	Управление СЖКХ и ДД

	2.2.
	Разработка и утверждение изменений или актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области 
	01.06.2026
	Управление СЖКХ и ДД 

	2.3.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями
	еженедельно
	Управление СЖКХ и ДД

	2.4.
	Проведение заседаний штаба по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. 
	Ежемесячно 
	Управление СЖКХ и ДД

	2.5.
	Контроль исполнения планов подготовки к ОЗП теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций
	Постоянно 
	Управление СЖКХ и ДД

	2.6.
	Создание комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. 
	До 15.08.2026
	Управление СЖКХ и ДД 

	2.7.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. 
	До 15.08.2026
	Управление СЖКХ и ДД 

	2.8. 
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Управление СЖКХ и ДД

	2.9.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций 
	До 01.09.2026
	Управление СЖКХ и ДД 

	2.10
	Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.:

- для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций;

- для потребителей тепловой энергии и управляющих организаций
	Не позднее 25.10.2026
Не позднее 

10.09.2026
	Управление СЖКХ и ДД 

	2.11.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.:

- для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций;

- для потребителей тепловой энергии и управляющих организаций


	Не позднее 01.11.2026
Не позднее 

15.09.2026
	Управление СЖКХ и ДД

	2.12
	Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области 
	Не позднее 20.11.2026
	Администрация муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области, МТУ Ростехнадзор

	2.13
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. на официальном сайте 
	До 01.12.2026
	Управление СЖКХ и ДД


