АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЯ
от __17.07.2025__№_296-р_

	Об утверждении Плана подготовки муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                           от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях подготовки муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов: 
1. Утвердить План подготовки муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области в сети Интернет.  
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на  первого заместителя Главы муниципального образования  «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области.
Глава муниципального образования

«Гагаринский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                                    В. В. Грунин

План подготовки 
муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов 

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов 
	№п\п
	Наименование 
	Описание 
	Примечание 

	1.1
	Начало отопительного периода 

	
	2022-2023
	19.09.2022
	

	
	2023-2024
	02.10.2023
	

	
	2024-2025
	01.10.2024
	

	1.2. 
	Завершение отопительного периода 

	
	2022-2023
	24.04.2023
	

	
	2023-2024
	27.04.2024
	

	
	2024-2025
	23.04.2025
	

	1.3.
	Продолжительность отопительного периода 

	
	2022-2023
	218
	

	
	2023-2024
	209
	

	
	2024-2025
	204
	

	1.4.
	Технологические нарушения по внешним причинам 

	
	2022-2023
	нет
	

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	1.5.
	Технологические причины по внутренним причинам 

	
	2022-2023
	нет 
	

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	1.6.
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях

	
	2022-2023
	Нет 
	

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	1.7. 
	Аварийные ситуации 

	
	2022-2023
	нет
	

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	1.8. 
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования 

	
	2022-2023
	В штатном режиме
	

	
	2023-2024
	В штатном режиме
	

	
	2024-2025
	В штатном режиме
	


2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

	№п\п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	2.1
	Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области 
	01.08.2025
	Управление СЖКХ и ДД 

	2.2
	Проведение заседаний штаба по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. 
	Ежемесячно 
	Управление СЖКХ и ДД

	2.3
	Контроль исполнения планов подготовки к ОЗП теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций
	Постоянно 
	Управление СЖКХ и ДД

	2.4
	Создание комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. 
	До 15.08.2025
	Управление СЖКХ и ДД 

	2.5
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. 
	До 15.08.2025
	Управление СЖКХ и ДД 

	2.6
	Подготовка документов для оценки готовности обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 
	До 20.08.2025
	Управление СЖКХ и ДД, теплоснабжающие организации, УК, социальная сфера муниципального образования  

	2.7
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций 
	До 01.09.2025
	Управление СЖКХ и ДД 

	2.8
	Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.:
- для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций;

- для потребителей тепловой энергии и управляющих организаций
	Не позднее 25.10.2025
Не позднее 

10.09.2025
	Управление СЖКХ и ДД 

	2.9
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.:
- для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций;

- для потребителей тепловой энергии и управляющих организаций


	Не позднее 01.11.2025

Не позднее 

15.09.2025
	Управление СЖКХ и ДД

	2.10
	Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области 
	Не позднее 20.11.2025
	Администрация муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области, МТУ Ростехнадзор

	2.11
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. на официальном сайте 
	До 01.12.2025
	Управление СЖКХ и ДД

	
	
	
	


Приложение № 1


к распоряжению 


Администрации муниципального образования «Гагаринский 


муниципальный округ» 


Смоленской области


от __17.07.2025__№_296-р_














