**АДМИНИСТРАЦИЯ РОДОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2018-2020 годы» за 2018 год.** | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия,  имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план на  12 месяцев | фактически освоено за  12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за  12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **1.** | ***Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования»*** | **Иванова Нина Каллистратьевна** | **Местный бюджет** | **9,2** | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1 | Установка знаков дорожного движения |  |  | 9,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **2** | ***Подпрограмма «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы*** |  |  | **521,0** | **521,0** | **100** |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт дорог общего пользования в д. Ивино, д. Родоманово, д. Степаники |  |  | 521,0 | 521,0 | 100 |  |  |  |
| **3** | ***Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2017-2017 годы»*** |  |  | **375,4** | **261,6** | **70** |  |  |  |
| 3.2 | Грейдерование дорог, очистка дорог от снега, ремонт дорог |  |  | 375,4 | 261,6 | 70 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 905,6 | 782,6 | 86,4 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Родомановское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области Н.К.Иванова

Исполнитель: ст. менеджер О.С.Земскова

Тел.8(48135)75247