**АДМИНИСТРАЦИЯ РОДОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ****о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы**  |
|  **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2018 годы» за 2016 год.** |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план на12 месяцев | фактически освоено за12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  1. | ***Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования»*** | Иванова Нина Каллистратьевна  | Местный бюджет  | 11,0 | 11,0 | 100 | х | х | х |
| 1.1 | Изготовление знаков дорожного движения |   |   | 11,0 | 11,0 | 100 |  |  |  |
| 2 | ***Подпрограмма «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2017 годы*** |  |  | 427,6 | 295,3 | 69,1 |  |  |  |
| 2.1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в д.Родоманово ул. Советская, ул. Новая |  |  | 427,6 | 295,3 | 69,1 |  |  | По техническим причинам |
| 3 | ***Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2017-2017 годы»*** |  |  | 120,0 | 120,0 | 100 |  |  |  |
| 3.1 | Очистка дорог от снега в Родомановском сельском поселении |  |  | 61,6 | 61,6 | 100 |  |  |  |
| 3.2 | Обработка дорог пескосоляной смесью в Родомановском сельском поселении  |  |  | 58,4 | 58,4 | 100 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 558,6 | 426,3 | 76,3 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Родомановское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области Н.К.Иванова

Исполнитель: ст. менеджер О.С.Земскова

Тел.8(48135)75247