АДМИНИСТРАЦИЯ ТОКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 года                                                                                            № 5

О  мерах по защите населения

и территории Токаревского сельского

поселения Гагаринского района

Смоленской области от возможных

последствий весеннего паводка 2019 года

В целях своевременной и качественной подготовки сил и средств Токаревской подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к безаварийному пропуску весеннего половодья 2019 года, обеспечения защиты населения и территории Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от возможных последствий весеннего паводка 2019 года,   Администрация  Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  План противопаводковых мероприятий на территории Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области в 2019 году.  (Приложение № 1)

- Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летним половодьем 2019 года (далее Комиссия). (Приложение № 2)

- Установить, что:

  - Комиссия (Воробьёва О.А.) является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия всех организаций и учреждений, расположенных на территории Токаревского сельского поселения при планировании и исполнении ими противопаводковых мероприятий, а также мероприятий по защите населения и сохранению материальных ценностей.

  - Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения всеми организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также гражданами, проживающими на территории Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

- Администрации сельского поселения организовать работу по выполнению Плана противопаводковых мероприятий на территории Токаревского сельского поселения Гагаринского  района Смоленской области в 2019 году.

- Оперативную информацию о паводковой обстановке осуществлять через Администрацию сельского поселения  (тел. 7-61-97, 7-61-53).

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Токаревского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области                            О.А.Воробьёва

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Токаревского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области

от 14.03.2019 г. № 5

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области   в 2019 году

| № п/п | Вопросы, планируемые для рассмотрения | Дата проведения | Кто проводит | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принять меры безопасности в предполагаемых зонах затопления населенных пунктов, оценить степень угрозы для населения. | до 20 марта | Администрация сельского поселения |  |
| 2. | Провести заседание КЧС и ОПБ Администрации по вопросу: «Организация подготовки к весеннему половодью, предупреждению и ликвидации ЧС». | до 20 марта | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 3. | Обеспечить сбор информации о паводковой обстановке в Администрацию поселения и ежедневный доклад в Администрацию района. | В период паводка | Руководители организаций, Глава МО |  |
| 4. | Провести обследование ГТС, водохранилищ, дорог на предмет готовности к пропуску паводковых вод. Организовать работы по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб от мусора и льда. | март | Администрация сельского поселения |  |
| 5. | Проверить готовность системы оповещения населения. | до 20 марта | Администрация с.п. |  |
| 6. | Проверить техническое состояние и привести в готовность плавсредства, автотранспорт и другие материально-технические ресурсы, необходимые для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения аварийно-спасательных работ во время прохождения паводка. | До 30 марта | Администрация с. п. |  |
| 7. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными заболеваниями | До 25 марта | Администрация с.п. |  |
| 8. | Провести информирование граждан сельского поселения о прогнозе наводнения, действиях населения во время весеннего половодья и летне-осенних паводков. | До 30 марта | Администрация с.п. |  |
| 9. | Проверить заблаговременно подготовленные проекты распорядительных документов объектов экономики (о порядке эвакуации, охраны имущества граждан, привлечения населения к работам, порядке движения транспорта, санитарно-эпидемиологических мероприятиях и т.д.) | До 30 марта | Администрация с.п. |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Токаревского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области

от 14.03.2019 г. № 5

СОСТАВ

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летним половодьем 2019 года (Комиссия)

Воробьёва Олеся Александровна    -  Глава МО Токаревского сельского

поселения, руководитель Комиссии;

Степанова Анфиса Михайловна      -  старший инспектор  Администрации

Токаревского сельского поселения,

секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

Матвеев Сергей Анатольевич            -  водитель 21 ПСЧ МЧС России, депутат

Совета депутатов (по согласованию);

Золотухин Виктор Николаевич         -   водитель 21 ПСЧ МЧС России,

депутат Совета депутатов (по

согласованию);

Купцова Лариса Евгеньевна              -   старший менеджер Администрации

сельского поселения;

Темиргереев Шагродин Пашаевич   -   глава фермерского хозяйства, депутат

Совета депутатов (по согласованию);

Ермакова Екатерина Евгеньевна       -  бухгалтер Администрации сельского

поселения.